**滨城区城区中小学义务教育招生报名信息采集平台**

1. **功能要求**
2. 注册与登录：网站主界面出现登录与注册引导界面，所有报名的家长，需要先通过手机号码注册，注册成功后，登录报名系统。
3. 相关政策内容浏览：家长登录成功后，可以查看报名相关的政策解读、报名须知、报名承诺。这类文件提供排好版的word文档或PDF文档，能直接在线打开。
4. 学生信息采集：家长登录后，出现学生基本采集的页面，家长直接在招生页面上按要求填写相应的资料（常住人口和外来务工有区别，初中、小学信息条目一样），完成学生基础信息的填报，为了简化报名流程，不需要上传相关佐证资料附件。
5. 学生信息采集页面，提供【保存】【预览】和【提交】按钮，家长登录后在指定的报名开放时间范围内，如果没有提交报名信息，可以多次保存学生信息。在预览页面，家长可以打印。
6. 在【预览】页面，同时页面显示 “根据您提交的材料，您的孩子划片学校为“××学校”，请注意查看学校材料审核通知，在规定时间内持相关材料原件到学校进行审核，核实无误后学校正式录取并下发入学通知书”。 （需要提供精准匹配的学校与学区单位）。
7. 招生系统后台：简单查看报名的信息。每个学校（11个小学，7个初中）分配有一个管理账号，学校管理员登录后，可以查看分派到本学校的学生的报名信息，可以导出excel。教育局有一个总的管理员账号，登录后台，可以查看到所有学校的报名资料，也可以将报名信息导出excel。
8. 支持设置报名开放时间，家长在未开放时间内登录，提示报名时间暂未开放，并提醒报名的具体时间。报名时间结束后，家长不能再提交报名信息。对特殊情况，如报名不成功或直接没有报名的应该有一个单独的开放时间，暂定为一天。
9. 其它要求：信息填报的条目能提供选择的如时间、期限、性别、民族以及是否等要做成下拉菜单。报名页面支持电脑和手机操作。
10. **开发计划**
11. 2018年07月20日前完成前台报名信息采集功能，开始在教育局的服务器环境中部署测试，并组织试用。
12. 系统安装成功后，在教育局的服务器环境中，测试调试一周，并组织验收，在2018年7月28日前可正式上线。
13. 后台全部功能开发同步进行，2018年07月31日前，完成后台的所有功能。